“其他需要说明的事项”相关说明

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将天津市丰义恒达印务有限公司不干胶标签印刷生产线新建项目需要说明的具体内容和要求列举如下：

- 1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

- 1.1设计简况

天津市丰义恒达印务有限公司不干胶标签印刷生产线新建项目废气环境治理设施全部由青县敬天环保设备加工厂进行设计，青县敬天环保设备加工厂就本项目的废气治理编制有“VOCs废气处理解决方案”等。

- 1.2施工简况

天津市丰义恒达印务有限公司不干胶标签印刷生产线新建项目的环境保护设施由青县敬天环保设备加工厂负责加工制作以及安装调试，项目建设单位与环保设备单位签订有明确双方权利和义务的购销合同，合同中就付款方式、施工周期等内容进行了明确，进而使项目环境保护设施的建设进度和资金得到了保证；项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

- 1.3验收过程简况

2018年9月25日，天津市丰义恒达印务有限公司不干胶标签印刷生产线新建项目主体工程与环境保护设施同步建成竣工。验收工作启动时间为2018年9月；2018年9月26日和9月29日，建设单位分别进行了“关于‘天津市丰义恒达印务有限公司不干胶标签印刷生产线新建项目’环境保护设施竣工日期的公示”和“关于‘天津市丰义恒达印务有限公司不干胶标签印刷生产线新建项目’环境保护设施调试起止时间的公示”；2018年11月7-8日，大连京诚盛宏源检测技术有限公司受建设单位委托对项目各主要污染物排放情况进行了监测，检验检测机构资质认定证书（证书编号：16061205B035）；在此基础上，建设单位自行编制了《天津市丰义恒达印务有限公司不干胶标签印刷生产线新建项目竣工环境保护验收监测报告表》，天津市丰义恒达印务有限公司对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。

2019年1月10日，天津市丰义恒达印务有限公司组织验收工作组，根据《天津市丰义恒达印务有限公司不干胶标签印刷生产线新建项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出了验收意见，验收意见的结论为验收组认为天津市丰义恒达印务有限公司不干胶标签印刷生产线新建项目具备竣工环保验收条件，项目环境保护设施验收合格。

- 1.4公众反馈意见及处理情况

本项目在设计、施工和验收期间未收到过任何形式的公众反馈意见或投诉。

- 2其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

- 2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

为加大环境保护工作力度，天津市丰义恒达印务有限公司制定了《企业环境管理制度》，并设立了专门的环保管理机构，总经理担任组长，副总经理担任副组长，负责全公司的环保管理工作，并负责与西青区及天津市环境保护管理部门联系，下设环保专员、监控技术员和档案管理员，分别负责监督、检查环保设施的运行情况、环保制度的执行情况及环保档案的管理。

（2）环境风险防范措施

天津市丰义恒达印务有限公司已编制《天津市丰义恒达印务有限公司安全生产事故应急预案》。

（3）环境监测计划

企业按照项目环境影响报告表及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，具体如下：

验收工作已按监测计划进行了监测，监测结果显示：本项目各项废水、废气污染物及各厂界噪声均能够做到达标排放。

项目环境监测计划一览表

| 类别 |  | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 | 实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污 染 源 | 废气 | 车间排气筒P1出口 | VOCs | 1次/半年 | 委托环境监测站或有监测资质的单位 |
|  |  | 厂界（上风向1个点位，下风向2个点位） | VOCs |  |  |
|  | 废水 | 厂区总排口 | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类 | 1次/半年 | 委托环境监测站或有监测资质的单位 |
| 环 境 监 测 | 大气 | 距本项目最近的居民区 | VOCs | 1次/半年 | 委托环境监测站或有监测资质的单位 |
|  | 噪声 | 四周厂界外1m | 等效连续A声级 | 1次/季度 | 委托环境监测站或有监测资质的单位 |

- 2.2配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域淘汰落后产能的措施。

本项目主要进行不干胶标签的生产，印刷、调墨和清洗工序有VOCs排放；项目行业类别为包装装潢及其他印刷C2319，不属于《天津市“十三五”挥发性有机物污染防治工作实施方案》中重点治理行业；本项目位于天津市西青区中北工业园，符合新建涉VOCs排放的工业企业要入园区的要求；本项目印刷、调墨和清洗工序有机废气收集后经活性炭吸附+UV光催化氧化废气处理设施处理，通过一根15m高排气筒达标排放，符合天津市“十三五”挥发性有机物污染防治工作实施方案》中对有机废气高效处理的要求。

（2）防护距离控制及居民搬迁

根据项目环境影响报告表，本项目无需设置大气环境防护距离，需设置的卫生防护距离为100m；本项目距最近的环境敏感点为场界东南方向1390m的正荣润璟湾，卫生防护距离内无居民分布，不涉及居民搬迁工作内容。

- 2.3其他措施落实情况

本项目为租赁已有厂房进行建设，不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等内容。

- 3 整改工作情况

本项目在建设过程中及调试期间对项目各污染源排放口按要求进行了规范化的建设；验收工作组对项目提出的后续要求是：

1、加强环境管理，做好主要污染防治设备的运行和维护，确保全厂各类污染物稳定达标排放。

2、完善和落实好自行监测计划。

3、继续完善固体废物竣工环保验收工作。

企业将在后续生产运营过程中就上述要求加以完善和落实。